MINUTA DA ATA da 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIRACICABA, realizada presencialmente no dia 19 de março de 2025, às 09h00, Auditório da UNIFEI - Prédio 01, situado à Rua Irmã Ivone Drumond, 200 - Distrito Industrial II, Itabira – MG.  A presente reunião apresenta a seguinte pauta: Abertura e verificação de quórum; 2. Deliberação sobre a Ata da 45ª Reunião Extraordinária, realizada em 24/02/2025; 3. Discussão sobre a minuta do Edital de Chamamento no 01/2025 – Protratar Obras; 4. Discussão sobre a minuta do Edital de Chamamento no 02/2025 – Protratar Projetos; 5. Apresentação do Relatório de Implementação do PDRH-Piracicaba – Biênio 2023/2024; 6. Apresentação e aprovação dos Relatórios de Execução do PAP e POA – Exercício 2024; 7. Apresentação do Relatório de Atividades do CBH-Piracicaba – Exercício de 2024; 8. Assuntos Gerais; 9. Encerramento. Com a palavra Juliana Vilela Pinto, da AGEDOCE, fez a verificação de quórum sendo confirmado com a presença de 20 (vinte) conselheiros votantes. Em seguida, foi passada a palavra ao presidente Jorge Martins Borges, que cumprimentou a todos, agradeceu a AGEDOCE pelo suporte concedido através de seus representantes Juliana e Alex Cardoso e à UNIFEI que fez o acolhimento para reunião. Esclareceu que está agendado pelos comitês duas reuniões presenciais ao ano sendo uma reunião de fortalecimento do comitê programada para o mês de novembro. Em seguida, deu início à reunião desejando um bom dia a todos. Paulo Henrique Paiva de Almeida, secretário adjunto do comitê, reforçou que espera uma reunião produtiva e convoca a participação de todos ativamente. Juliana agradece as palavras da diretoria e declara cumprido o primeiro item da pauta, passando, assim para o segundo item, referente à aprovação da ata da última reunião extraordinária, realizada de modo virtual, ocorrida no dia 24 de fevereiro de referente à avaliação de Processo de Outorga, realizado pela ARCELOR MITTAL. Ela pede a quem estiver de acordo com o conteúdo da ata que se manifeste. O Sr. José Ângelo Paganini expressa que achou a ata muito sintética e sugere que conste o nome dos conselheiros presentes, quais são os assuntos discutidos, nome de quem votou contra, a favor ou se absteve e quais as condicionantes ponderadas pois a ata é um documento que faz o registro das reuniões. Juliana explica que as atas eram feitas com detalhes, passou-se a fazer sintetizadas pelo fato de ter documentos que comprovem os feitos. Caso tenha orientação de retornar ao formato detalhado, será feita, pedindo para chegarem a um consenso. João Clímaco Soares, endossa as palavras de Paganini por ser a ata um valor jurídico e dar evidências a fatos ocorridos. Ficou acordado que reedite a ata anterior e as próximas sejam redigidas, tendo como referência o modelo padrão do CERH/MG. Geraldo Magela Gonçalves propõe, sendo apoiado por todos, antecipar a discussão do item 6 da pauta - Apresentação e aprovação dos Relatórios de Execução do PAP e POA – Exercício 2024. A sugestão de inversão da pauta foi acatada sem ressalva pelos presentes. Sendo assim, Alex Cardoso, assessor da diretoria executiva da AGEDOCE, cumprimentou a todos e começou a apresentação do item 6: Aprovação dos Relatórios de Execução do PAP e POA – Exercício 2024. Acerca do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) - Relatório de Execução CBH-Piracicaba, Exercício 2024, Alex recorda a todos que este plano foi revisto e aprovado em 2023, para o biênio 2024-2025, considerando a conclusão da revisão do PDRH Piracicaba. Ele relatou que o PAP Piracicaba é dividido em três eixos sendo o primeiro de fortalecimento institucional em todas as programações de despesas relacionadas diretamente ao comitê e aos instrumentos de gestão. Segundo eixo programa de desenvolvimento das ações de saneamento abrangendo o PROTRATAR Projetos. Terceiro Eixo, PROTRATAR Obras. Passou-se ao exercício 2024-2025 de investimento no CBH-Piracicaba sendo mais de (90%) para obras PROTRATAR obras e RIO VIVO, (6,77%) PROTRATAR Projetos e (3,23%) Gestão e Apoio aos Comitês. Alex esclareceu dúvidas em relação aos relatórios financeiros apresentados. Em relação às obras Rio Vivo, algumas empresas participaram do processo, mas por questões jurídicas, a licitação ainda está em andamento. A empresa atuante no momento está com rendimento dentro do esperado e o contrato vai até junho sendo renovado até dezembro deste ano. Um dos critérios aprovados no projeto Rio Vivo inicial em 2016, era comtemplar primeiro as cidades de áreas mais vulneráveis, e está sendo seguido conforme a DN aprovada no Comitê. Hoje o projeto está na cidade de Jaguaraçu. Ana Maria Gomes pergunta se há previsão para chegada do Rio Vivo ao município de São Domingos do Prata. Alex responde que tem expectativas para esse ano, mas que precisa passar por licitações para contratar a segunda empresa. As burocracias existem e já foi feito um aditivo com a empresa atual para aumentar a equipe e a produtividade. Além disso, houve incremento na Escola de Projetos, com a contratação de dois novos profissionais para atuar junto à Iniciativa Rio Vivo. Geraldo Magela Gonçalves expressa que o importante é realizar o projeto e acompanhar o processo também pelos conselheiros, destacando a importância de um acompanhamento in loco. Alex elogia os estagiários da Engenharia Ambiental pelos excelentes trabalhos realizados. Geraldo evidencia que a responsabilidade dos conselheiros é cobrar as autoridades e que o Monitoramento Hídrico participativo está deficitário sendo preciso atenção para formular o novo PAP. Reforçando as palavras do Geraldo, Paulo Henrique entende que o maior problema é esgotamento sanitário não tratado lançado no Rio e nas reuniões precisa ser esclarecido o que falta fazer e o que já foi feito nos municípios. Cada conselheiro deve contribuir. Alex responde que dentro do enquadramento já esclarece as metas propostas e será providenciado as informações relacionadas ao esgotamento, sendo que as informações serão compartilhadas junto aos conselheiros. Clímaco elogia a reunião e destaca que depois do esgotamento sanitário o problema a ser resolvido é o assoreamento do solo nas estradas que impactam os córregos e rios. Ele ressalta a fala de Paganini sobre relatar nas atas as discussões políticas que são de suma importância e propõe ser uma Câmara Técnica de cobranças em favor da sociedade, sem omissão, tendo uma ouvidoria para recebimento de demandas da comunidade, agindo como agente social e político. Termina sua fala parabenizando o Comitê. Seguindo, os conselheiros destacaram a importância de tomar providencias em relação a inadimplência da cobrança. Alex destacou que a ANA está tomando medidas mais severas em relação à inadimplência, por meio da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme Resolução 234/2024.  Foi sugerido, então, realizar uma reunião da CTPP, visando à apresentação da situação do esgotamento sanitário, conforme preconizado pelo Sr. Paulo Henrique. Ademais, será apresentado o status da implementação da inciativa Protratar – Obras e Projetos. Na oportunidade, será avaliada a pertinência da criação de uma comissão específica para o acompanhamento in loco por parte dos conselheiros. Seguindo, Lucas Costa Bicalho representante do DAE de João Monlevade, cumprimenta a todos e reforça a importância das expedições relatando que ouviu falar de comitês através de uma expedição em 2019 pela primeira vez. Ele pergunta ao Alex da AGEDOCE se tem uma posição quanto às licitações pendentes relacionadas à Caixa Econômica Federal. Elogia as sugestões colocadas pelos conselheiros, agradece a oportunidade. Alex esclarece que foi contratada para a Escola de Projetos a técnica Cintia que ajudará na área de esgotamento e ficará responsável para acompanhar as obras e os projetos relacionados ao Protratar. Em relação à CEF, demanda análise técnica aprofundada quanto aos projetos sendo assim, muitos precisam ser revistos e adequados. Jorge Borges pede reflexão em relação ao PAP, as contribuições da gestão da Bacia hidrográfica não são suficientes para chegar aos recursos necessários. Marxiley Lima Azevedo, do Município de Nova Era, relata que é importante a parceria no sentido de fiscalizar o recurso que sai do Comitê. Anderson agradece o presidente Jorge pela liberdade de expor as ideias nas reuniões do Comitê. Ele defende a fiscalização e participação de todos, por conhecer que cada pessoa tem um papel importante nas decisões com o principal componente que é a água. O presidente Jorge agradece o Comitê e a parceria da UNIFEI. Incentiva em trabalhar com foco em todos os problemas. Juliana pergunta se existe algum questionamento em relação ao Relatório de Execução do PAP, Exercício de 2024, sendo o documento aprovado com registro de abstenção do IGAM e concordância dos demais conselheiros votantes presentes. Alex apresentou o Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual (POA), ou seja, Relatório de Custeio da entidade Delegatária com saldo positivo dentro do limite previsto. Ao final, colocou-se à disposição para esclarecimentos. Juliana pergunta se mais algum conselheiro tem alguma dúvida em relação a apresentação. Foi aprovado o Relatório de Execução do POA – Exercício 2024, com registro de abstenção do IGAM e concordância dos demais conselheiros votantes presentes. Prosseguindo foi retomado aos itens da pauta sendo: 3 - Discussão sobre a minuta do Edital de Chamamento no 01/2025 – Protratar Obras. E item 4 - Discussão sobre a minuta do Edital de Chamamento no 02/2025 – Protratar Projetos. Alex explica que o técnico Adriano está de licença médica por isso ele está fazendo as apresentações e foi contratado para equipe do Protratar a técnica Cintia que breve trabalhará diretamente nas reuniões. As inscrições para os editais continuam online até maio deste ano e os processos seguem no mesmo formato sendo duas fases no Protratar projetos e três no Protratar Obras. Fase um, Habilitação, que é eliminatória, fase dois, Hierarquização, fase três, Análise Técnica do Projeto. Alex agradece colocando-se a disposição. Jorge pergunta como está a posição da CEF em relação aos recursos dos projetos e Alex responde que tem buscado junto ao órgão celeridade, dentro das expectativas. Juliana pergunta se os conselheiros estão de acordo com a apresentação dos editais, sendo ambos aprovados por unanimidade. Juliana retorna a palavra para Alex introduzir o Item 5 - Apresentação do Relatório de Implementação do PDRH-Piracicaba – Biênio 2023/2024. Ele explica que esse relatório é a execução do primeiro relatório do Plano Diretor e a AGEDOCE ficou na responsabilidade de fazer esses relatórios de implementação e de enquadramento dos seis comitês mineiros e do CBH-Doce. Em toda primeira plenária de cada ano será apresentada o relatório do exercício anterior com acompanhamento anual a partir do ano que vem. Alex avisa que o relatório é extenso e fica a disposição para acompanhamento via QR Code. Geraldo Magela Gonçalves entende que é melhor sintetizar e centralizar os assuntos/relatórios por serem extensos. Juliana explica que precisa ter acompanhamentos quanto aos relatórios. Jorge fala que os conselheiros precisam saber como é feito os monitoramentos de barragem para entender a complexidade. A analista da AGEDOCE, Juliana Vilela, faz uma apresentação sucinta do relatório, apresentado o status do desenvolvimento das ações previstas para o período, com destaque àquelas que estão em atraso. Importa frisar que o relatório contempla tanto as ações designadas aos comitês quanto aos demais entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Recomenda ao Comitê chamar a todos os responsáveis pelas ações para alinhar informações propondo alternativas de evolução, entende que a caminhada precisa ser de cobrança e acompanhamento para um novo PAP, chegando ao objetivo aprimorado.  Jorge pergunta sobre o contrato da AGEDOCE em relação à cobrança no Estado do ES. Alex explica que no final do ano passado a AGEDOCE foi indicada para ser a entidade delegatária. Paganini sugere que o Comitê do Piracicaba determine a AGEDOCE fazer uma correspondência para o IGAM e a ANA cobrando a realização das ações atrasadas. Juliana esclarece que o acompanhamento já é uma atribuição dos comitês e a estratégia a ser utilizada se encaixa na proposta sugerida. Alex explica que o encaminhamento seja em formato de ofício aos órgãos gestores, ANA e IGAM, indagando sobre o cumprimento das ações previstas no plano de Recursos Hídricos do CBH-Piracicaba atrasadas pedindo sua execução. As ações são as que estão sinalizadas no relatório como atrasadas e seus respectivos órgãos gestores. Nesse contexto, o Sr. Geraldo Magela destacou aspectos relevantes do Plano de Aplicação Plurianual (PAP), especialmente a menção ao processo de "enxugamento" do referido plano e a situação das ações do PAP: 23 (vinte e três) ações não iniciadas no prazo; 4 (quatro) ações não iniciadas em atraso; 15 (quinze) ações em execução no prazo; 2 (duas) ações em execução com atraso; 0 (zero) ações não executadas; 0 (zero) ações concluídas.  Destacou que a situação "seria cômica, se não fosse trágica", ao se analisar a quantidade de ações não concluídas relevantes do Plano de Aplicação Plurianual (PAP). Ressaltou que, sem o devido conhecimento das dificuldades e da burocracia enfrentadas no dia a dia, o comitê corre o risco de ser injustamente rotulado como incompetente. Na oportunidade, destacou a importância da criação de um núcleo de acompanhamento das ações dentro do comitê. A seguir, Alex relata que é importante trazer ao conhecimento de todos que o André deixou a presidência da AGEVAP em 31 de dezembro de 2024 e desde então a Sra. Aline Alvarenga está como diretora interina. Todos estão aguardando um processo seletivo para escolha do novo diretor/a e deixa claro que a equipe da AGEDEOCE ainda é pequena com contratações para melhor atendimento, mas ele como assessor da agência, Juliana na Secretaria Executiva desde o ano de 2011, Paula Magali da Prefácio/Comunicação trabalhando com dedicação nas reuniões dos Comitês. Juliana agradece e coloca na tela o item 7- Apresentação do Relatório de Atividades do CBH-Piracicaba – Exercício de 2024 e avisa que será publicado no site da AGEDOCE. Dando continuidade, em relação ao item 8 - Assuntos Gerais, ela esclarece que o IGAM procurou os Comitês mineiros na intenção de abrir um processo eleitoral complementar para preenchimento de vacância nos comitês, formar um cadastro de reserva e eleição da nova diretoria, prevista para outubro. Que seja feita uma comissão indicando quatro nomes preferencialmente um para cada segmento. Esta ficará responsável para conduzir o processo complementar. Paganini pede para que o comitê observe e siga as peculiaridades do edital de regimento interno que o IGAM e o CERH fizeram, pois, as exigências são diferentes do padrão para o edital de diretoria e recomposição de membros do comitê. Juliana pergunta se alguém se habilita a participar da comissão sendo que as reuniões serão todas virtuais, ficando a seguinte composição Luiz Cláudio de Castro Figueiredo/Usuários, Anderson Jesus de Paula/Poder Público Municipal, Geraldo Magela Gonçalves/Sociedade Civil e Marcos Iwao Ito/Poder Público Estadual. Sobre a inadimplência Jeane Sabrina Maia, informa que o IGAM está fazendo um estudo e encaminhará às entidades. E está sendo debatido na Câmara Técnica do Conselho Estadual a possibilidade de sanções mais severas aos inadimplentes. Os estagiários da Escola de Projetos, da UNIFEI, foram apresentados e elogiados pelo trabalho. João Clímaco informa que o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas (FONASC-CBH) iniciou suas atividades no terceiro encontro de Comitês no ano de 1991 e atua fiscalizando, monitorando e propondo melhorias. Complementa que a sociedade precisa se colocar, dentro das políticas públicas, como cidadão atuante e vê evolução no CBH-Piracicaba. Ele propõe a quem quiser realizar um estágio curricular, não remunerado, com tema ligado ao plano de gestão do comitê terá apoio institucional. Para finalizar, o presidente, Jorge Borges agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros e convidados: Jeane Sabrina Maia, Marcos Iwao Ito, Rebeca Caroline Gonçalves de Souza, Jânio Martins da Silva, Rosinei Silva santos, Isabella Figueiredo Lopes da Silva, Anderson Jesus de Paula, Ronaldo Lopes de Oliveira, Samuel Domingos da Silva, Flávia Lage Reis, Ana Maria Gomes, Lupeuara Oliveira Silva, Sandra Alves Pereira, Daiana Mendes Pinto Coelho, Marxiley lima Azevedo, Dênio Drummond Procópio, Lucas Costa Bicalho, Jorge Martins Borges, Paulo Henrique Paiva de Almeida, Raimundo Papa Junior, Hercília Andrea Sanches Faria, Demerson Aparecido lima Muniz, Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, Jamile Araújo Ferrari, Giovana Ribeiro de Araújo, Marcelo Ferreira de Souza, José Augusto Costa Gonçalves, Glaucio Marcelino Marques, Deusdeth de Souza Amorim Junior, Regiane Aparecida Ferreira, Geraldo Magela Gonçalves, José Ângelo Paganini, João Clímaco Soares de M. Filho, Paulo Gomes Ferreira, Caio Miller Henrique Almeida, Giselle Drumond Lage A. Coura, Alex Cardoso Pereira, Juliana Vilela  Pinto, Edelson Oliveira Junior, Thais S. Drumond Vieira, Joelma Eliza Martins, Lucas dos Santos, Augusto Moreti, Clara Bueno Grijo, Melissa Caroline, Paula Magali Inacio Silva, Pedro Augusto Silva Gomes, Fernanda Kelly A. Rodrigues, Otávio Augusto P. Miranda, Lídia M. F. Fonseca, Philip de Souza Moreira, Lucas R. Martins, Lorena Maria, Francyne Luiza c. Barroso, José Victor Leal, Washington Costa Neto, Dalvan D. Pereira da Costa, Amanda Pereira, Alexandra Neves de Almeida Alves, Caroline dos Santos Ramos, Felipe Raymundo H. Santos, Carlos Augusto Fiorio Zanon, Lucas Amauri, Ana Clara Belisário, Virginia Pereira Dorneles Costa, Ana Luiza S. Cordeiro, Rainei  Pereira Boa Sorte Júnior, Kailany Alves Marques.

ENCAMINHAMENTOS:

- Reescrever a ata da reunião do CBH Piracicaba, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, adequando-a ao novo modelo proposto e aprovado pelo CBH-Piracicaba, sendo que o padrão deverá ser seguido para a elaboração das próximas atas, tendo como referência as atas do CERH-MG.

- Convocar reunião da CTPP do CBH-Piracicaba para apresentação sobre a situação do saneamento básico na bacia, bem como apresentar o status da implementação da inciativa Protratar – Projetos e Obras;

- Encaminhar ofícios aos órgãos responsáveis acerca das ações em atraso, conforme Relatório de Acompanhamento da Implementação do PDRH-Piracicaba  - Biênio 2023/2024;

- Encaminhar ao IGAM a composição da Comissão Eleitoral para o Processo Complementar e Eleição da Nova Diretoria do CBH-Piracicaba.

(assinado eletronicamente)

JORGE MARTINS BORGES

Presidente do CBH-Piracicaba