ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL– PAP DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA

O Plano de Aplicação Plurianual– PAP do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna constitui o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água no período de janeiro de 2025 a junho de 2026, em conformidade com a vigência do CG IGAM 007/2024.

- DAS PREMISSAS

O Plano de Aplicação Plurianual se pauta pelas seguintes premissas:

- As ações a serem executadas devem estar em conformidade com os programas de investimentos previstos no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna  e com os indicadores do Contrato de Gestão firmado entre o IGAM e Entidade Equiparada a Agência de Bacia;

- O PAP deve ser elaborado seguindo as diretrizes do Decreto 49.023/2025, do Manual de Execução dos Contratos de Gestão e do Manual Técnico da Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, editado pelo IGAM e aprovado pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 216, de 15 de dezembro de 2009; e

- Com vistas a qualificar e alavancar investimentos na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna, os recursos devem apoiar, preferencialmente, a elaboração de estudos, planos e projetos, bem como intervenções para proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, além de promover a educação ambiental e capacitação técnica com foco em recursos hídricos.

- DOS OBJETIVOS

O Plano de Aplicação Plurianual tem por objetivo o planejamento de médio prazo para alocação de recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos que propicie investimentos em ações estruturais e estruturantes com vistas à otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade da água na bacia.

- PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul, concebido para reverter a tendência de agravamento das condições ambientais e de redução quali-quantitativa da disponibilidade hídrica no horizonte de planejamento de 15 anos, apresenta em sua estrutura temática 33 Programas, agrupados em 18 sub-agendas que por sua vez se agrupam em 06 agendas temáticas.

- DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS PARA A REGIÃO HIDROGRÁFICA DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA

O Manual Operativo do PDRH da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna, define 23 ações distribuídas em 06 agendas, referentes às ações de melhoria quali-quantitativa, constituindo o Plano de Investimentos para Região Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna, UPGRH - PS1.

- DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO PS1 NO PERÍODO DE 2025 A 2026 E VALORES REPASSADOS À ENTIDADE EQUIPARADA

Os recursos oriundos da cobrança com expectativa de arrecadação na Bacia do PS1 entre 2025 e 2026, perfazem um montante estimado em R$ 2.182.506,10, conforme detalhado abaixo:

| ANO | INVESTIMENTO (92,5%) – R$ | CUSTEIO (7,5%) – R$ | TOTAL – R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 976.264,88 | 79.156,61 | 1.055.421,49 |
| 2026 | 1.042.553,27 | 84.531,34 | 1.127.084,61 |
| TOTAL | 2.018.818,15 | 163.687,95 | 2.182.506,10 |

- DOS PROGRAMAS PRIORIZADOS PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO JANEIRO 2025 A JUNHO 2026

Para otimização dos recursos da cobrança no período de janeiro de 2025 a junho de 2026, o PPA do PS1 foi organizado em 03 Eixos de Planejamento conforme estrutura apresentada no Manual de Execução dos Contratos de Gestão do IGAM. Os eixos e a estrutura a ser adotada seguem abaixo:

Figura 1. Estrutura de PAP proposta pelo Manual de Execução dos Contratos de Gestão – IGAM, 2019.

Observação: tendo em vista a estrutura apresentada no Manual Operativo do PDRH da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna, que elenca 23 ações específicas a serem desenvolvidas em sua região hidrográfica, estabeleceremos, para que o mesmo fique em consonância com o referido plano, os seguintes níveis de organização do PAP.

Ação

Programa

Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão: Compreendem ações que visam gerir a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, seja trabalho de diagnóstico, conscientização e sensibilização da população da bacia hidrográfica. São exemplos de tais ações: diagnóstico e prognóstico ambiental, educação ambiental, monitoramento dos aspectos qualitativos e quantitativos, sistemas de informações, capacitação de membros de comitês e de possíveis multiplicadores, apoio às reuniões do comitê, campanhas de conscientização e uso racional da água, comunicação e mobilização social.

Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento: Objetivam apoiar investimentos que contribuam para instrumentalizar e aprimorar a gestão dos recursos hídricos relativos às ações de planejamento, por meio do desenvolvimento de instrumentos estabelecidos pela Política Estadual de Recursos Hídricos, como: elaboração de estudos de concepção, planos, projetos básicos e executivos, necessários à execução de ações estruturais e de gestão, que visem à melhoria das condições ambientais da bacia.

Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais: São obras de engenharia que visam à implementação dos projetos desenvolvidos relativos à melhoria da qualidade e quantidade de água da bacia, devendo incluir ações não estruturais voltadas para o combate à causa dos problemas.

Ao valor total previsto para arrecadação (parcela investimento) no período de janeiro de 2025 a junho de 2026 (R$ 2.018.818,15), soma-se o valor do saldo remanescente já repassado à entidade equiparada para o desenvolvimento de projetos (R$ 6.650.058,61):

- 18,1 % concentra-se em ações do Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão;

- 39,0 % concentra-se em ações do Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento; e

- 42,9 % concentra-se em ações do Eixo 3 – Programa e Ações Estruturais.

A alocação dos recursos consolidados para o período de vigência deste instrumento  (total de R$ 898.148,58) nas 08 atividades priorizadas, observará a seguinte distribuição:

Programa 1.1.1.1 – Tratamento da Informação Qualificada – R$ 18.000,00

Programa 1.1.1.2 – Operacionalização do CBH Preto e Paraibuna – R$ 50.000,00;

Programa 1.1.1.3 – Estruturação Técnica do CBH Preto e Paraibuna – R$ 45.000,00;

Programa 1.1.1.4 - Projeto Academia das Águas – R$ 50.000,00;

Programa 2.1.1.1 - Elaboração de Programas para Efetivação do Enquadramento e atualização periódica do Plano Diretor de Recursos Hídricos  - PDRH da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – R$ 350.000,00

Programa 2.1.1.2 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos – Fase 1 (ações não estruturais);

Programa 3.1.1.1 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos – Fase 2 (ações estruturais) – R$ 62.189,27;

Programa 3.1.2.1 – Ações de Preservação de APPs e de Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra, R$ 322.959,30.

As ações elegíveis serão detalhadas em Edital ou Ato Convocatório correspondente, a ser divulgado pela entidade equiparada à Agência de Bacia, observando a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

- DOS CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO PARA INVESTIMENTOS

Poderão ser hierarquizados os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos no período de janeiro de 2025 a junho de 2026, distribuídos nas 08 atividades priorizadas, quais sejam:

| Componente | Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão |
| --- | --- |
| Subcomponente | 1.1 – Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional |
| Ação | 1.1.1 – Ferramentas de Construção da Gestão Participativa |
| Programa | 1.1.1.1 - Tratamento da Informação Qualificada A presente atividade tem por objetivo arcar com os custos de manutenção e atualização do Sistema SIGA, que tem como escopo a estruturação de banco de dados inteligente de modo a servir aos diferentes programas e atividades do CBH, seja no que se refere ao acompanhamento físico e financeiro de projetos, disponibilização de informações técnicas relativas aos recursos hídricos da bacia e outras ações do comitê. O sistema será utilizado também no sentido de informatizar a parte operacional da secretaria executiva do comitê (assinatura eletrônica de documentos, elaboração de atas de reunião, tramitação de solicitações de diárias, reembolsos, pagamentos diversos a fornecedores etc), além do acompanhamento dos indicadores e metas do Contrato de Gestão. |
| Programa | 1.1.1.2 – Operacionalização do CBH Preto e Paraibuna A execução de atividades ou serviços para a operacionalização do Comitê requer recursos financeiros e relaciona-se, em especial, com os indicadores e metas do Contrato de Gestão e ao atendimento de solicitações dos membros do Comitê, tais quais: - Deslocamento dos membros do Comitê: locação de veículo, combustível, passagens para participação em eventos e reuniões, dentre outros; - Estadia, diária e alimentação dos membros do Comitê para participação em eventos e reuniões; - Custos de realização das reuniões Plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalhos (Coffee Break, serviços de áudio, som e filmagem, recepção, locação de espaço, serviço de reprografia, etc); - Serviços de comunicação voltados para as ações do Comitê que visam divulgar o trabalho do CBH e mobilizar atores estratégicos para participação ativa nas atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica, produção de conteúdo e utilização de mídias sociais para maior visibilidade às atividades do CBH, serviços de publicação de editoriais (revistas, livros, etc), hosting e domínios do Comitê, dentre outros; |
| Programa | 1.1.1.3 - Estruturação técnica do CBH Preto e Paraibuna Este programa prevê a aplicação de recursos para arcar com as despesas de salários, encargos sociais e benefícios de profissional da área técnica (Especialista em Recursos Hídricos) pertencente aos quadros da entidade equiparada, selecionado por meio de processo seletivo público. Para o 1º semestre de 2026, será contratado 01 (um) Especialista em Recursos Hídricos, cujas despesas de remuneração, encargos sociais e benefícios serão rateados com o CG 008/2024 (CBH Pomba e Muriaé), conforme quadro abaixo: |
| Programa | 1.1.1.4 - Projeto Academia das Águas A Academia de Extensão e Ensino da AGEVAP (ACADEMIA DAS ÁGUAS), surgiu da necessidade de capacitar pessoas envolvidas, de forma direta e indireta, em temas relacionados a recursos hídricos, meio ambiente e saneamento. As disciplinas dos cursos que serão oferecidos neste projeto darão ênfase à aplicação das inovações e soluções tecnológicas associadas à gestão de recursos hídricos. O projeto tem como objetivo capacitar prioritariamente conselheiros (as) do CBH Preto e Paraibuna para atender da melhor forma a universalização do saneamento através de uma educação de excelência e inovadora, buscando a formação de profissionais e cidadãos conscientes, capazes de enfrentar os desafios relacionados à gestão dos recursos hídricos, promovendo a conservação, o uso eficiente e a equidade no acesso aos recursos hídricos. |
| Componente | Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento |
| Subcomponente | 2.1 – Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos |
| Ação | 2.1.1 – Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão e Ampliação da Base de Dados e Informações |
| Programa | 2.1.1.1 – Elaboração de Programas para Efetivação do Enquadramento e atualização periódica do Plano Diretor de Recursos Hídricos - PDRH da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna Esta contratação justifica-se pela necessidade de implementação dos instrumentos de gestão dispostos pela Lei nº 9.433/1997 na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, em especial os Planos de Recursos Hídricos e o Enquadramento, fortalecendo desta forma a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. O objeto desta contratação prevê as seguintes macroatividades: - Elaboração do Plano de Trabalho e Mobilização - Desenvolvimento de Plataformas de Acompanhamento - Elaboração do Programa de Efetivação do Enquadramento - Análise de Planos, Programas e Estudos Estratégicos - Análise da Implementação dos Planos de Recursos Hídricos e dos Manuais Operativos (MOPs) - Atualização dos Programas de Ações e dos MOPs - Desenvolvimento de identidade visual e elaboração de material educativo e de divulgação |
| Programa | 2.1.1.2 - A atividade prevê a contratação de empresa gerenciadora bem como de empresa de engenharia especializada para elaboração do estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental, projeto básico e projeto executivo de sistemas de esgotamento sanitário dos municípios inseridos na bacia hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna. Ou a destinação de recursos para viabilizar a abertura de Edital de Chamamento Público com vistas à transferência de recursos da cobrança pelo uso da água na bacia para municípios que manifestarem interesse em recebê-los para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de esgotamento sanitário. |
| Componente | Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais |
| Subcomponente | 3.1 – Recuperação da Qualidade Ambiental |
| Ação | 3.1.1 – Redução das Cargas Poluidoras |
| Programa | 3.1.1.1 – Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos – Fase 2 (ações estruturais) Esta atividade corresponde às ações estruturais e tem por objetivo precípuo a implantação ou ampliação dos Sistemas de Coleta e Tratamento dos Esgotos Sanitários. Após a edição da Portaria IGAM 41/2022 que estabelece os procedimentos e as normas para a modalidade de chamamento público para financiamento não reembolsável de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, a AGEVAP suspendeu as novas contratações do PROTRATAR tendo como co-financiador o CBH Preto e Paraibuna até que se houvesse um parecer definitivo sobre a questão por parte do Igam. Conforme a Decisão Igam 020/2025, as obras do SES de Contendas em Maripá de Minas/MG foram autorizadas a prosseguirem, Assim sendo, serão transferidos à conta bancária vinculada ao Contrato de Transferência R$ 62.189,27, referentes à parcela 2/2 ao município de Maripá de Minas – SES Bairro Contendas, no âmbito do PROTRATAR IV – 2021. |
| Ação | 3.1.2 – Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo |
| Programa | 3.1.2.1 – Ações de Preservação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra A atividade visa a subsidiar iniciativas de proteção dos recursos hídricos, com base nos instrumentos normativos federais voltados para a proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP), em especial aquelas situadas em torno de nascentes e nas margens dos cursos d’água, bem como, apoiar iniciativas que estejam de acordo com princípios e critérios de sustentabilidade no uso dos recursos naturais, especialmente aquelas que contribuam para a redução dos impactos negativos sobre a qualidade dos recursos hídricos. Inclui o levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento de matas ciliares e de topos de morro, levantamento de áreas potenciais e identificação de parcerias para implantação do programa; elaboração de diagnósticos; levantamento detalhado de propriedades rurais das áreas selecionadas; elaboração de projetos específicos para unidades rurais; monitoramento de resultados na qualidade e quantidade da água além de caracterização e recuperação de nascentes e áreas degradadas. Para o período em questão, os recursos alocados neste programa visam exclusivamente financiar as ações de saneamento rural no contexto do Programa Mananciais / CEIVAP, já em fase de implementação na microbacia do Córrego do Samambaia, em Santos Dumont/MG. |

No que diz respeito à implementação das ações contidas no Plano de Aplicação Plurianual do CBH Preto e Paraibuna, os custos para realização das atividades, projetos, estudos e obras (inclusive da equipe técnica da AGEVAP) deverão estar compreendidos na parcela de investimento. Exceto o custo da Entidade Equiparada a Agência de Bacia.

- DO CUSTEIO

O custeio da Entidade Equiparada a Agência de Bacia engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios, dentre outras despesas necessárias ao seu funcionamento, e estão em conformidade com a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e com a Lei Estadual nº. 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Para fins de avaliar a eficiência e eficácia da execução do Plano de Aplicação Plurianual, serão elaborados relatórios anuais de acompanhamento, conforme estabelecido em Contrato de Gestão. Revisões ou atualizações decorrentes da aplicação dos recursos que se fizerem necessárias poderão ser efetuadas anualmente com aprovação do CBH Preto e Paraibuna - PS1.