Aos onze dias do mês de julho de 2025, às 14 horas, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio da Velhas (CBH Rio das Velhas) reuniram-se extraordinariamente para a Reunião Plenária do CBH Rio das Velhas, utilizando a plataforma Microsoft Teams. Conselheiros presentes: João Paulo Sarmento – Instituto Estadual de Floresta (IEF); Rosa Maria Cruz Laender Costa – Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM); Éder Antônio da S. Rocha – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER MG); Fúlvio Rodriguez Simão – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG); Adailson de Oliveira Santos – Secretaria de Estado de Saúde (SES); Maria de Lourdes Amaral Nascimento – Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam); Gustavo de Oliveira Celestino – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA); Leandro Vaz Pereira – Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas (CORESAB); Francisco de Assis Gonzaga da Silva – Município de Ouro Preto; Zélia Moreira dos Santos – Município de Rio Acima; Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva – Prefeitura de Jequitibá; Márcio Roberto Lima – Município de Contagem; Higor Suzuki Lima – Município de Nova Lima; Rodrigo Hott Pimenta – Município de Ribeirão das Neves; Frederico Arthur Souza Leite – Município de Itabirito; Renato Júnio Constâncio – CEMIG Geração e Transmissão S.A (CEMIG GT); Luiz Cláudio de Castro  Figueiredo - Vale S.A; Guilherme da Silva Oliveira – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG); Humberto Guimarães Quiossa - Gerdau Açominas S/A; Nelson Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de MInas Gerais (Copasa); Kênia Janete Guerra – AngloGold Ashanti - Córrego do Sítio Mineração; Heloísa Cristina França Cavallieri – Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE Itabirito); Renata Borges Diniz - Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Ione Maria de Oliveira - Comunidade Quilombola de Mangueiras; Valter Vilela Cunha - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Adriano Valério Resende - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG); Márcia Rodrigues Marques – Instituto Guaicuy; Tarcísio de Paula Cardoso – Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA); Ronald de Carvalho Guerra - Associação Quadrilátero das Águas (AQUA); Cecília Rute de Andrade Silva – ONG Conviverde; José de Castro Procópio – Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios (ADAO); Leonardo José de Resende Oliveira – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG. Convidados presentes: Rayssa Balieiro, Flávia Mendes, Frederico Figueiredo, Ohany Vasconcelos, Suzelei Rocha – Agência Peixe Vivo; David Monteiro, Carolina Ruivo Squisato, Otávio Lopes Simonis, André Poszai – Obramax; Fabiano Folly Andrade – UMA Gestão de Projetos; Antônio Kenan, Clara Ribeiro Patané – CONTAG Engenharia; Silas Coelho, Ana Luiza dos Santos – Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam); Eric Machado -- Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do CBH Rio das Velhas (CTOC). Pauta: Item 1. Abertura, orientações e verificação de quórum; Item 2. Deliberação referente ao Processo de outorga de grande porte nº 0288/2025. Finalidade: Canalização e/ou retificação de curso de água – Controle de Cheias. Requerente: Jacarandá Mineiro Empreendimentos Imobiliários Ltda; Item 3. Assuntos gerais e encerramento. Item 1. Renato Júnio, secretário do Comitê, recepciona os conselheiros e atesta que há quórum para a reunião. Em seguida, passa a palavra para o Ronald Guerra, vice-presidente do Comitê, que informa que está representando a presidenta do Comitê, Poliana Valgas e, explica que a pauta da reunião se trata do processo de outorga de grande porte nº 0288/2025 cujo requerente é a Jacarandá Mineiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. Item 2. Renato passa a palavra para o coordenador da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, Eric Alves Machado, que faz a contextualização do empreendimento. Informou que o processo foi encaminhado ao CBH Rio das Velhas em 16/05/2025, com prazo para deliberação até 15/07/2025, tendo sido apreciado pela primeira vez em reunião da CTOC realizada em 02/06/2025. Posteriormente, foi realizada vistoria técnica em 11/06/2025, seguida de nova reunião em 25/06/2025. Em 11/07/2025, o processo foi novamente apresentado para apreciação do colegiado. O relator explicou que a área em análise está localizada nas proximidades do metrô Eldorado, da Via Expressa e da Arena MRV, tratando-se de uma região historicamente ocupada por diferentes empreendimentos. Ressaltou ainda a presença de estruturas de contenção de macrodrenagem (AB-3, B-4 e EB-5), implantadas pelas prefeituras de Contagem e Belo Horizonte, que se conectam diretamente ao empreendimento em questão.

Segundo relatado, o empreendimento Jacarandá Mineiro Empreendimentos Imobiliários Ltda, solicitou outorga para intervenção com o objetivo de retificar canalização já existente no Córrego Carneiros, realocando-a e ampliando sua capacidade de escoamento. A canalização atual, antiga e em condições precárias, encontra-se em área limítrofe entre Belo Horizonte e Contagem. O relatório técnico apresentado pela equipe demonstrou que a alteração proposta apresenta benefícios tanto para o empreendedor quanto para a lógica de intervenção em macrodrenagem prevista pelas administrações municipais. O objetivo do empreendimento é a construção de uma unidade comercial atacadista e varejista de materiais de construção, denominada Loja Obramax. Ressaltou-se que o uso é não consultivo, não implicando aumento na demanda hídrica da bacia, mas, ao contrário, promovendo melhorias no escoamento das águas pluviais a jusante. Foi ainda apresentado o comparativo entre a canalização existente e a proposta, demonstrando que a solução sugerida é tecnicamente mais moderna e adequada, com potencial para garantir maior eficiência hidráulica e segurança na área de intervenção. Destacou que a proposta de intervenção está totalmente interligada aos estudos de macrodrenagem e às obras de contenção realizadas pela Prefeitura de Contagem. Informou que, na vistoria técnica, esteve presente o engenheiro Pedro Paulo, representante da Secretaria Municipal de Obras, responsável pela autorização e planejamento das estruturas de contenção. Ressaltou que o referido profissional confirmou a compatibilidade entre a proposta do empreendedor e a política municipal de prevenção a enchentes e alagamentos. Foram apresentadas imagens que demonstram a precariedade da atual canalização, cuja estrutura antiga e insuficiente gera inundações frequentes, comprometendo a segurança e a drenagem local. Nesse contexto, o empreendedor propôs a realocação do canal para adequá-lo ao plano de ocupação do imóvel e à lógica de drenagem do município, de modo a eliminar riscos e ampliar a capacidade hidráulica. A canalização existente apresenta diversas fragilidades, como tampas de madeira, assoreamento, entupimentos e capacidade insuficiente de escoamento, ocasionando problemas recorrentes de micro drenagem, inclusive na Via Expressa e vias adjacentes. O novo traçado proposto será dimensionado para suportar integralmente a vazão da área a montante, conduzindo-a às estruturas de contenção B3, B4 e B5, já previstas e parcialmente executadas pelas prefeituras de Contagem e Belo Horizonte. Informou que o novo canal será construído em concreto, com três tubos de 1.500 mm de diâmetro, cada um com capacidade de escoamento de 2,82 m³/s, totalizando 8,17 m³/s, em uma extensão de 250 metros. Após a conclusão da obra, a canalização antiga será totalmente tamponada e desativada. Foi apresentado ainda o registro fotográfico da barragem de contenção B3, já em funcionamento, bem como das obras da B4 e da B5, evidenciando a integração da intervenção com o sistema de macrodrenagem da região. Ao final, o Sr. Eric ressaltou que, apesar da magnitude do empreendimento, a apresentação técnica e os projetos aprovados pela Prefeitura de Contagem e pelo IGAM garantiram segurança quanto à viabilidade da proposta. Destacou, ainda, que a participação da Secretaria de Obras na vistoria técnica confirmou a compatibilidade da canalização projetada com as diretrizes municipais. Diante disso, o parecer foi favorável e o processo de outorga foi deferido, ficando a equipe técnica e os conselheiros à disposição para eventuais esclarecimentos. Na sequência, Renato indaga se os conselheiros presentes teriam alguma dúvida relacionado ao empreendimento. A conselheira Márcia Marques, do Instituto Guaicuy, questionou se a bacia de contenção B3, para onde será direcionado o fluxo do canal em análise, receberia apenas as águas do Córrego Carneiros ou se estaria conectada também a outros cursos d’água. Manifestou preocupação quanto à capacidade da estrutura, uma vez que o parecer técnico menciona que o dimensionamento do novo canal coincidiu com os parâmetros utilizados no projeto da B3, com vazão calculada para um período de retorno de 100 anos e área de drenagem de 1,8 km². Em resposta, Eric esclareceu que a bacia de contenção B3 não foi projetada exclusivamente para o Córrego Carneiros, mas sim para toda a microbacia da região, que abrange diversos afluentes, incluindo áreas da Mata do Morcego, entorno da Arena MRV e outras porções significativas. Ressaltou que a capacidade de vazão prevista no projeto da B3 é superior à demanda atual e futura da canalização em questão, não havendo risco de sobrecarga. Informou ainda que a nova canalização não aumentará a vazão encaminhada à estrutura, mas garantirá maior segurança no escoamento, visto que a canalização existente apresenta precariedade, ocasionando retornos de água e alagamentos. Assim, a proposta apresentada encontra-se plenamente compatível com o dimensionamento da bacia de contenção B3 e com o sistema de macrodrenagem planejado. Na sequência, a Coordenadora de Projetos, Rayssa Ribeiro, esclareceu que a análise técnica concentrou-se principalmente no Córrego Carneiros, por se tratar do curso d’água diretamente relacionado à canalização em estudo. Informou que, de acordo com o projetista e representantes da Prefeitura, os parâmetros de cálculo referentes à área e ao tempo de contribuição do Córrego Carneiros coincidiram com aqueles utilizados no dimensionamento da bacia de contenção B3, no que se refere especificamente à contribuição deste córrego. Acrescentou que há outro afluente que também deságua na B3, reiterando que, em relação ao Córrego Carneiros, os parâmetros adotados foram os mesmos utilizados nos cálculos da estrutura de contenção. Complementando, Silas Oliveira, do IGAM, destacou que a bacia de contenção B3 abrange toda a sub-bacia do Córrego Água Branca, da qual o Córrego Carneiros é um afluente. Ressaltou que o dimensionamento da B3 foi realizado considerando uma bacia de drenagem ampla, englobando ao menos dois tributários, sendo o Carneiros apenas um deles. Explicou ainda que, conforme os projetos apresentados ao IGAM, existe uma integração entre a canalização proposta e o funcionamento da B3. A estrutura foi dimensionada para operar normalmente com a canalização em cerca de 85% de sua capacidade, podendo, em situações de enchimento total da bacia, funcionar de forma pressurizada. Destacou que, mesmo nesse cenário, não há previsão de impactos negativos, de acordo com os estudos e pareceres técnicos analisados. Em seguida, a conselheira Cecília Rute esclareceu que a bacia de contenção B3 recebe predominantemente as águas dos córregos Carneiros e Água Branca. Explicou que, em termos hidrológicos, a B3 funciona como um “fervedouro”, conduzindo posteriormente parte de seu volume para a bacia B4 e, em seguida, para a B5, de maior capacidade. Pontuou que a principal contribuição da B3 vem do Córrego Carneiros, originado na região da Mata do Morcego, e que ela não recebe diretamente as águas provenientes da Arena MRV, as quais pertencem à bacia do Córrego Tijuco. Informou ainda que a área de contribuição abrange localidades como o bairro Califórnia e parte da sub-bacia do Água Branca, caracterizada por grotas que concentram o escoamento pluvial. Concluiu destacando que a B3 não receberá um grande volume de águas, estando dimensionada de forma adequada para sua função no sistema, funcionando como estrutura intermediária de retenção antes das bacias de contenção B4 e B5. Após os esclarecimentos, o secretário Renato Júnio propõe o início da votação a favor da outorga, ou seja, quem for favorável na votação, está sendo favorável ao deferimento do processo de outorga. A votação é feita de forma nominal e conclui-se em 21 votos favoráveis, 0 contra e 0 abstenções; sendo aprovada, assim, a deliberação pelo deferimento do Processo de Outorga N° 0288/2025. Item 4. Ohany Vasconcelos, Gerente de Integração da APV, informou aos presentes sobre o calendário de atividades futuras do Comitê. Destacou que já está agendada a Plenária de Enquadramento, marcada para o dia 14 do próximo mês, em formato presencial, ressaltando a importância da participação de todos, tendo em vista a relevância do processo, no qual o CBH Rio das Velhas atuou de forma participativa. Na sequência, comunicou que será realizada em breve a Plenária de Eleição da Diretoria do Comitê, uma vez que o mandato da atual diretoria se encerra em 15 de setembro. Informou ainda que já existe uma comissão formada para conduzir o processo eleitoral, e que o IGAM encaminhou minuta de edital para subsidiar os trabalhos. Ohany também mencionou o recebimento de um processo de outorga referente ao empreendimento Mineração Maroto Diamantina, cujo prazo de deliberação encerra-se em 05/09/2025, devendo ser pautado nas próximas plenárias. Destacou, por fim, o processo eleitoral complementar conduzido pelo IGAM, que se encontra aberto no site do Instituto, ressaltando que, no caso do CBH Rio das Velhas, servirá apenas como cadastro de reserva, visto que o Comitê não possui vagas em aberto. Renato Júnio reforçou a relevância da Plenária de Enquadramento, destacando que se tratará de uma das reuniões mais importantes dos últimos anos, demandando a presença efetiva de todos os membros. Ressaltou que a plenária terá caráter técnico e estratégico, envolvendo a participação da diretoria, da equipe de apoio técnico (GATE) e demais comissões envolvidas. Foi registrada a manifestação da conselheira Cecília Rute, que agradeceu a todos pelo apoio e pela realização do último evento de aniversário do CBH Velhas no Parque. Em seguida a Conselheira, Ione Maria, da Comunidade Quilombola de Mangueiras, fez uso da palavra, informando que há aproximadamente três anos existe um recurso financeiro retido na Agência Peixe Vivo, destinado ao referido projeto, sem que tenha havido sua execução. Relatou que já foram realizados dois processos licitatórios, ambos desertos, ou seja, sem apresentação de propostas por parte de empresas interessadas. Destacou a preocupação com a falta de andamento do projeto, especialmente diante da atual época de seca, situação que tem trazido grandes dificuldades para a comunidade quilombola. Ressaltou ainda que, em razão da paralisação do recurso, não tem apresentado novos projetos e pediu apoio dos presentes para que se encontre uma solução, questionando os encaminhamentos possíveis. Na sequência, o Secretário, Renato Júnio Constâncio passou a palavra à senhora Ohany Vasconcelos Ferreira, representante da Agência Peixe Vivo, para que se manifestasse sobre a situação. Ohany esclareceu que já havia acionado a gerente de projetos da Agência, senhora Jaqueline Evangelista, para acompanhamento do caso. Informou, em linhas gerais, que o processo licitatório segue trâmites burocráticos obrigatórios, independentes da vontade da Agência. Explicou que, no caso do Quilombo, já foi elaborado e publicado o Termo de Referência, porém, diante da ausência de empresas interessadas, os pregões restaram desertos. Esclareceu que, de acordo com a legislação vigente, é necessário repetir a publicação da licitação por pelo menos três vezes. Somente após três processos desertos será possível realizar contratação direta, mediante convite a empresa apta à execução do projeto. A representante ressaltou que os trâmites devem ser seguidos rigorosamente, não havendo possibilidade de resolução imediata fora das exigências legais. Reafirmou, contudo, que o recurso já está destinado e que a execução do compromisso não será interrompida, independentemente de eleições ou mudanças de diretoria, uma vez que está pactuado no Plano Plurianual (PPA). Nada mais havendo a tratar sobre o tema, ficou consignado que o processo seguirá os trâmites licitatórios previstos, cabendo à Agência Peixe Vivo a condução das próximas etapas, com acompanhamento da gerente de projetos. Na sequência, o professor Tarcísio Cardoso questionou sobre o processo de outorga mencionado anteriormente, pedindo esclarecimentos quanto à sua localização. Ohany Vasconcelos Ferreira, com apoio da coordenadora de projetos, Rayssa Balieiro Ribeiro, esclareceu que o referido processo está situado no município de Diamantina, com finalidade de desvio total de curso d’água, relacionado ao córrego do Jacaré. O professor Tarcísio agradeceu os esclarecimentos prestados. Não havendo mais assuntos a se tratar, a Diretoria do CBH Rio das Velhas atesta que esta reunião ocorreu com a estrutura mínima para possibilitar a participação de todos os conselheiros, e encerrou a mesma, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada na reunião do dia XX de XXXXXX de 2025.

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva

Presidenta do CBH Rio das Velhas